Таблица ключевых изменений

в Постановление Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2018 № 1288 
(утверждены 6 ноября 2025 г. ПП РФ № 1752)

Изменения затрагивают порядок формирования, мониторинга реализации, внесения изменений в НПТЛ и ФП в НПТЛ, ФС в части НПТЛ

| № | Изменение | Как было | Как стало | Пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общие положения |  |  |  |  |
|  | Внесение в паспорта показателей и мероприятий (результатов) по созданию высокотехнологичной продукции | не предусмотрено | обязательно НПТЛ, ФПвНПТЛ | 22 (пп.3(1)) п. 3) |
| II. Подготовка проекта |  |  |  |  |
|  | Установление особенностей планирования НПТЛ | Обязательно: 1. описания НПТЛ и карта тех. кооперации формируется, реализуется, мониторится и актуализируется в соответствии с законодательством РФ; 2. доп. участники НПТЛ (в формах паспортов), 3. фокусировка на выпуск конкретной продукции или рынки технологий, 4. механизм долгосрочного спроса, включение в НПТЛ показателей тех. независимости (МР по подготовке методик – единый подход – МЭР) | добавлено и уточнено: 1. НПТЛ должны соответствовать целям и задачам тех. политике РФ, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2024 № 523-ФЗ "О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 2. учет прогноза НТР и позиции РАН; 3. ориентация НПТЛ на создание высокотех. продукции, формирование новых рынков, снижение импортозависимости, формирование собственных линий разработки технологий; 4. выделение внебюджетных источников не менее 20% от общего объема ФО; 5. паспорт НПТЛ вносится на рассмотрение и утверждение вместе с КТК; 6. описание НПТЛ включено в КТК, КТК формируется в соответствии с ПП РФ 1752; 7. введены обязательные показатели для паспорта НПТЛ и требования к ним: а) достигнутый уровень тех. независимости, б) достигнутый уровень превосходства по приоритезации высокотех. продукции над зарубежными аналогами. | 42(1)-42(9) |
|  | План мероприятий по изменению нормативно-правового регулирования для НПТЛ | не предусмотрено | обязательно: 1. включение в рабочий план ФП 2. согласование с рук. НП, МЭР и получение заключения Экспертного совета при ПРФ 3. Одобрение куратором НПТЛ | 62(1) |
|  | Особенности реализации НПТЛ, связанные с реализацией технологической политики в РФ | не урегулировано | 1. установлены правовые основания для привлечения лиц, содействующих развитию технологий; 2. закреплена обязанность привлекать малые технологические компании к реализации НПТЛ; 3. введены два способа юридического оформления участия: через изменение существующих документов (госзаданий и т.д.) или заключение отдельного соглашения; 4. определены обязанности основных исполнителей; 5. определены обязанности квалифицированных заказчиков по обеспечению спроса на продукцию. 6. определена ответственность при нарушении особенностей осуществления функций участников. | 79(1)- 79(8) |
| III. Мониторинг реализации проектов |  |  |  |  |
|  | Мониторинг планов мероприятий по изменению нормативно-правового регулирования для НПТЛ | не предусмотрено | в соответствии с Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности | 89(2) |
| IV. Внесение изменений в НП, ФП, ВП |  |  |  |  |
| 6. | Актуализация паспортов проектов | не предусмотрено | обязательно: руководители НП и ФП обязаны привести паспорта в соответствие с утвержденными планами развития технологий в 30-дневный срок | 150(1) |
| 7. | Синхронизация изменений паспорта НПТЛ с КТК | не предусмотрено | добавлено: ПК утверждает изменения паспорта НПТЛ одновременно с рассмотрением КТК (кроме случаев, требующих утверждения ПС) | 152 (п. 3) |
| Функциональная структура |  |  |  |  |
| 8. | Участники НПТЛ и их функции | не детализированы | добавлено: 1. разработчики технологий; 2. основные исполнители; 3. квалифицированные заказчики; 4. участники КТК. | 1, п. 1(1), 56(1)- 56(10) |
| 9. | Полномочия ПК по работе с КТК | не предусмотрено | предусмотрены 1. одобрение КТК при одобрении паспорта НПТЛ; 2. рассмотрение отчетов по КТК; 3. снятие разногласий по КТК, отчетам по КТК. | 14(1)-14(3) |
| 10. | Функции куратора НПТЛ | соответствуют функциям куратора НП | соответствуют функциям куратора НП + 11 дополнительных, включая: 1. привлечение участников; 2. создание научных и кадровых центров; 3. одобрение отчетности по КТК 4. одобрение плана мероприятий; 5. определение параметров, включаемых в ежемесячные и ежеквартальные отчеты по КТК; 6. определение направлений и отраслей НПТЛ. | 24(2) |
| 11. | Расширение функций МЭР в сфере НПТЛ | не предусмотрено - | дополнено 5 новых функций в отношении реестров направлений и отраслей НПТЛ, планов мероприятий и КТК; | 34 пп.1)- 5 |
| 12. | Руководитель НП | министр или, по предложению вице-премьера – вице-премьер (ПС назначает) | добавлены руководители государственных корпораций | 47 |
| 13. | Функции руководителя НПТЛ | соответствуют функциям руководителя НП | соответствуют функциям руководителя НП +12 новых функций в том числе: 1. в части формирования КТК и отчетов по КТК; 2. определение лиц, участвующих в реализации КТК; 3. обеспечение согласования плана мероприятий; 4. координации деятельности научных центров и кадровых центров; 5. обеспечения включения квалифицированных. заказчиков, основных исполнителей и разработчиков технологий в КТК и паспорт НПТЛ. | 49(1)-49(3) |
| 14. | Функции администратора НПТЛ | соответствуют функциям администратора НП | соответствуют функциям администратора НП+2 новых функций в том числе: 1. выполнения функции руководителя НПТЛ в части формирования КТК и отчетов по КТК; 2. доведения утвержденных документов по КТК, отчетов по КТК до участников НПТЛ | 53(7(1))-53(7(2)) |