# Временный порядок исключения связей мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации с показателями Единого плана 
по достижению национальных целей развития Российской Федерации

- Общие положения

- Настоящий порядок устанавливает случаи и последовательность исключения связей мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации (далее соответственно - инструменты достижения Единого плана, Единый план) со статистическими показателями, характеризующими достижение параметров Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года" (далее соответственно - показатели Единого плана, Указ).

- Действие настоящего порядка распространяется на мероприятия (результаты):

– федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, региональных инструментов достижения 
Единого плана;

– иных инструментов достижения Единого плана - по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет"), с учетом интеграции (обмена данными) между информационными системами государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, содержащими сведения о реализации соответствующих иных инструментов достижения Единого плана, 
и государственной автоматизированной информационной системой "Управление" (далее - система "Управление").

- Положения настоящего порядка применяются к связям, установленным:

1) в системе "Электронный бюджет":

– федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, государственными корпорациями, ответственными за достижение показателей Единого плана, которые определяются в соответствии с распределением ответственных за достижение национальных целей развития Российской Федерации и параметров Указа, (далее - ответственный за достижение показателя Единого плана);

– федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, государственными корпорациями, ответственными за выполнение (достижение) мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана (далее - ответственный исполнитель мероприятия (результата);

– исполнительными органами субъектов Российской Федерации, ответственными за выполнение (достижение) мероприятий (результатов) региональных инструментов достижения Единого плана;

2) в системе "Управление" с использованием технологий 
искусственного интеллекта, а также сформированным 
Министерством экономического развития Российской Федерации, 
и переданным в систему "Электронный бюджет".

- Исключение связей мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана с показателями Единого плана 
(далее - исключение связей) проводится с целью поддержания 
актуальности таких связей с учетом изменений инструментов достижения Единого плана.

- Понятия, используемые в настоящем порядке, соответствуют определениям и терминам, приведенным в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации" (далее - положение об организации проектной деятельности), Положении о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 
"О системе управления государственными программами 
Российской Федерации" (далее - положение о системе управления государственными программами), Единых методических рекомендациях по проектной деятельности, размещенных в открытой части 
базы знаний проектной деятельности портала системы "Управление" 
(далее - Единые методические рекомендации), Методических рекомендациях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации" (далее - рекомендации по разработке 
и реализации государственных программ).

- Основания и особенности исключения связей

- Исключение связей осуществляется в следующих случаях:

1) изменения законодательства Российской Федерации, а также 
принятия решений Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, ограничивающих возможность применения (использования) создаваемых в рамках мероприятия (результата) объектов, продуктов или оказываемых услуг для достижения показателя Единого плана;

2) получения промежуточных результатов работ, запланированных 
в рамках мероприятия (результата), свидетельствующих об отсутствии 
его влияния на достижение показателя Единого плана до окончания реализации соответствующего мероприятия (результата);

3) изменения территории реализации мероприятия (результата) инструмента достижения Единого плана, вследствие которого такое мероприятие (результат) перестает оказывать влияние на достижение показателя Единого плана.

Перечень указанных случаев может быть дополнен по решению Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации, в том числе по предложениям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, организаций, государственных корпораций, исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

- Исключение связей между показателями Единого плана, факторами, общественно-значимыми результатами (задачами) 
и мероприятиями (результатами) инструментов достижения 
Единого плана, сформированных Министерством экономического развития 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими методическими рекомендациями.

- Порядок исключения связей

### Исключение связей мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий с показателями Единого плана

- Исключение связей осуществляется посредством формирования 
и утверждения отдельного единого запроса на изменение национального проекта, отдельного единого запроса на изменение государственной программы Российской Федерации (далее при совместном упоминании - единый запрос на изменение) в системе "Электронный бюджет" в соответствии 
с пунктами 9 - 15 настоящего порядка, содержащего только изменения, связанные с исключением связей.

Изменения, предусматривающие исключение связей, не могут включаться в иные единые запросы на изменение, в том числе связанные 
с ежегодной актуализацией и планированием инструментов достижения Единого плана на очередной финансовый год и плановый период, и в заявку, предусмотренную Правилами принятия решений об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № 2050 "Об утверждении Правил принятия решений об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества".

- Предложение на изменение паспорта национального проекта, государственной программы Российской Федерации, федерального проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий 
(далее - предложение на изменение), формируется:

– ответственным за достижение показателя Единого плана;

– ответственным исполнителем мероприятия (результата);

– руководителем федерального проекта, ведомственного проекта (для федерального проекта, ведомственного проекта);

– ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий (для комплекса процессных мероприятий).

- Предложение на изменение подлежит согласованию:

– с ответственным за достижение показателя Единого плана, связь 
с которым исключают;

– с ответственным исполнителем мероприятия (результата), связь которого исключают.

В случае если ответственный за достижение показателя Единого плана 
и (или) ответственный исполнитель мероприятия (результата) является руководителем соответствующего федерального проекта, ведомственного проекта, ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий, согласование осуществляется однократно при включении предложения на изменение в единый запрос на изменение.

В случае если предложение на изменение предусматривает 
исключение связей с несколькими мероприятиями (результатами) 
или исключение связей с несколькими показателями Единого плана, согласование осуществляется со всеми соответствующими ответственными, указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

- Предложение на изменение подлежит включению в единый запрос на изменение руководителем федерального проекта, ведомственного проекта, ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий.

Руководитель федерального проекта, ведомственного проекта осуществляет подготовку единого запроса на изменение по основанию "Уточнение связи показателя Единого плана и мероприятия (результата)".

- В едином запросе на изменение указываются причины исключения связей, приводятся пояснения, обоснования и решения, подтверждающие случаи, указанные в пункте 6 настоящего порядка, с приложением соответствующих документов.

- Единый запрос на изменение, предусматривающий исключение связей, согласовывается и утверждается в соответствии с положением об организации проектной деятельности, положением о системе управления государственными программами, Порядком внесения изменений в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты, являющимся приложением № 4 к Единым методическим рекомендациям, рекомендациями по разработке и реализации государственных программ, 
и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим порядком.

- Единый запрос на изменение, предусматривающий исключение связи, подлежит согласованию:

– со структурным подразделением федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации, государственной корпорации, ответственным за координацию достижения параметров Указа, -при необходимости по инициативе ответственного за достижение показателя Единого плана;

– с Департаментом проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации.

Департамент проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации рассматривает единый запрос на изменение 
на предмет соответствия вносимых изменений положениям настоящего порядка и отклоняет его в случае несоответствия.

- Разногласия, возникшие в ходе согласования единого запроса, предусматривающего исключение связи, рассматриваются и снимаются 
в порядке, предусмотренном положением об организации проектной деятельности, положением о системе управления государственными программами.

### Исключение связей мероприятий (результатов) региональных инструментов достижения Единого плана с показателями Единого плана

- При исключении связи показателя Единого плана с мероприятием (результатом), декомпозированным по субъекту Российской Федерации, 
в рамках утвержденного единого запроса на изменение осуществляется формирование и утверждение запроса на изменение по исключению связи соответствующего мероприятия (результата) регионального инструмента достижения Единого плана.

При этом в сформированном запросе на изменение регионального инструмента достижения Единого плана указывается информация о причинах исключения связей и приводятся соответствующие пояснения, обоснования 
и решения на основании связанного единого запроса на изменение.

Реализация положений, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, будет осуществляться автоматически в системе "Электронный бюджет" при вводе в эксплуатацию соответствующего функционала ее компонентов и модулей.

- Исключение связей показателей Единого плана с недекомпозированными мероприятиями (результатами) региональных инструментов достижения Единого плана рекомендуется осуществлять 
в соответствии с методическими рекомендациями субъектов 
Российской Федерации, подготовленными с учетом положений 
настоящего порядка.

- Связи показателей Единого плана с недекомпозированными мероприятиями (результатами) региональных инструментов достижения Единого плана, установленные в системе "Управление" с использованием технологий искусственного интеллекта, исключаются в системе "Управление".

Исключение связей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется руководителем регионального проекта, ведомственного проекта, являющегося структурным элементом государственной программы субъекта Российской Федерации, ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий, являющегося структурным элементом государственной программы субъекта Российской Федерации, с указанием причин такого исключения и приведением соответствующих пояснений, обоснований и решений.

- Заключительные положения

- В случае утверждения единых запросов на изменение информация об исключении связей автоматически передается в систему "Управление" для обновления цифрового Единого плана.

- Исключение всех установленных связей предполагает автоматическое исключение соответствующего мероприятия (результата) из цифрового Единого плана.

- Исключение связи мероприятия (результата) федерального проекта, ведомственного проекта с показателем Единого плана влечет за собой автоматическую корректировку раздела "Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей" дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, ведомственного проекта с соответствующим перерасчетом вклада мероприятия (результата) в достижение показателя.

При исключении связи мероприятия (результата) федерального проекта, ведомственного проекта с показателем Единого плана автоматически в разделе "Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей" дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, ведомственного проекта снижается совокупный вклад мероприятий (результатов) в достижение показателя на величину влияния исключенного мероприятия (результата).

__________

Структурное подразделение, ответственное за координацию достижения параметров Указа, определяется руководителем федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации, государственной корпорации, ответственным за достижение показателя Единого плана. Таким структурным подразделением может быть определен ведомственный проектный офис, который согласует соответствующий единый запрос в рамках проектной деятельности.